Приглашение к участию

в закупке из одного источника

Сведения об организации/заказчике: Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком», 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1.

Филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» (далее - Заказчик) принял решение о закупке строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация существующего оборудования кондиционирования воздуха здания специализированного связи по проспекту Рокоссовского, 27 в г.Минске с применением энергоэффективных технологий» (далее – работа) и приглашает правомочных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Участники) принять участие в процедуре закупки из одного источника и подготовить соответствующим образом оформленное предложение.

Код ОКРБ: 43.22.12.200.

Источник финансирования закупки: собственные средства филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».

Вид процедуры закупки и обоснование ее выбора: процедура закупки из одного источника, в связи с ориентировочной стоимостью закупки более 500 базовых величин, в соответствии с абз. 5 ч. 2 п. 2.2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», приказом РУП «Белтелеком» от 20.06.2022 №512 «О закупках товаров (работ, услуг) в РУП «Белтелеком», приказом филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» от 19.11.2024 № 836 «О закупках товаров (работ, услуг) в филиале «Минская городская телефонная сеть РУП «Белтелеком».

Необходимо выполнить:

демонтаж существующего оборудования для кондиционирования воздуха (К1, К2) по адресу: г. Минск, Гебелева, 7 и его монтаж по адресу: г. Минск, проспект Рокоссовского, 27 в помещении на 4-м этаже ЛАЗ, а также перенос существующих кондиционеров (К3-К7) с первого этажа здания на четвертый этаж, отвод дренажа от всех кондиционеров в существующую систему удаления конденсата от кондиционеров, размещение наружных блоков (сухие градирни) К1-К2 на техническом балконе 4-го этажа, вертикально на полу, на опорах типа «никон суммо», отделочные работы после монтажа систем кондиционирования и проведение пусконаладочных работ.

Все работы должны производиться в соответствии с действующими указаниями и инструкциями, а также с требованиями эксплуатирующих организаций при обязательном присутствии их представителей и строгом соблюдении требований правил техники безопасности.

Ориентировочная цена закупки на дату завершения работ составляет:

97 784,12 (Девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 12 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 16 297,35 (Шестнадцать тысяч двести девяносто семь рублей 35 копеек), BYN, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 91 043,59 (Девяносто одна тысяча сорок три рубля 59 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 15 173,93 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят три рубля 93 копейки), BYN;

стоимость пусконаладочных работ – 5 801,17 (Пять тысяч восемьсот один рубль 17 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 966,86 (Девятьсот шестьдесят шесть рублей 86 копеек), BYN;

оборудование – 939,36 (Девятьсот тридцать девять рублей 36 копеек), BYN, в т.ч. НДС 20% 156,56 (Сто пятьдесят шесть рублей 56 копеек), BYN.

Подрядчик должен осуществлять выполнение работ в период с 19.01.2026г. по 31.03.2026г.

При несоответствии объемов и требований к выполняемой работе предусмотренных процедурой закупки из одного источника предложение не будет принято к рассмотрению.

Датой подачи предложения является 06 января 2026 года.

Переговоры по снижению стоимости предложения (далее-переговоры) будут проведены в течение срока действия предложения в период между их рассмотрением и оценкой.

Заказчик направляет приглашение к переговорам, с указанием даты, времени и места их проведения, а Участники направляют своих уполномоченных представителей для участия в переговорах.

Участники, принимающие участие в процедуре переговоров обязаны иметь при себе документ, подтверждающий полномочия на участие в такой процедуре, документ подтверждающий личность, а также расчет стоимости работ в текущих ценах.

Участник в праве не направлять своего представителя для участия в переговорах, а сообщить о снижении стоимости предложения посредством направления информации в виде, позволяющим определить ее достоверность и убедиться в ее получении в установленные для проведения переговоров сроки (почта, факсимильная связь).

По результатам переговоров оформляется протокол проведения переговоров, подписываемый комиссией и участниками таких переговоров (за исключением участников, не присутствовавших непосредственно на таких переговорах). В протоколе указываются фамилия, имя, отчество, должность присутствовавшего представителя участника, сведения об участниках, предложивших снизить цены своих предложений, и эти цены.

Участником закупки из одного источника может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

Обязательными условиями являются представление Участником оригиналов и (или) заверенных копий документов и сведений:

1. бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках (выписку из книги учета доходов и расходов – для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года (при её составлении);

2. наличие у участника опыта реализации сопоставимых (стоимостью не менее 50% предмета закупки (лота) без НДС) по цене работ, составляющих предмет закупки, исполненных участником за последние три года. Участники, созданные либо освоившие выполнение работ, оказание услуг в период менее трех лет с даты размещения (направления) приглашения для участия в процедуре закупки, представляют соответствующие документы за период их деятельности. Участники предоставляют реестр исполненных им договоров в количестве не менее трех, содержащий в том числе сведения о заказчиках, предмете договора, сроках его исполнения и цене, согласно форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем. Реестр договоров не должен содержать сведения о договорах по выполненным работам свыше трех лет, стоимостью менее 50% от стоимости предмета закупки (лота) без НДС, исполняемых на день подачи предложения, не соответствующих предмету закупки, в противном случае предложение будет отклонено:

| № п/п | Наименование объекта | Сроки строительства | Сумма по договору без НДС, бел. руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

3. деловая репутация участника (не менее трех положительных отзывов от заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения сопоставимых (стоимостью не менее 50% предмета закупки (лота) без НДС) по цене работ, составляющих предмет закупки, исполненных участником за последние три года (участники, созданные либо освоившие выполнение работ, оказание услуг в период менее трех лет с даты размещения (направления) приглашения для участия в процедуре закупки, представляют соответствующие документы за период их деятельности);

4. способность участника выполнить весь комплекс необходимых работ по предмету закупки (лоту) собственными силами. В случае привлечения субподрядных организаций Участник обязан предоставить сведения о видах работ, для выполнения которых планируется их привлечение, а также предоставить документы подтверждающее технический потенциал в соответствии с обязательными требованиями приглашения к участию в закупке из одного источника по выполняемым видам работ;

5. наличие в случаях, установленных законодательством, свидетельств о технической компетентности, аттестатов аккредитации на виды работ, составляющие предмет закупки (предоставляются копии свидетельств);

6. аттестат соответствия, дающий право осуществлять деятельность по предмету заказа, выданный в случаях и порядке, установленных законодательством;

7. подтверждение наличия сотрудников участника (без указания ФИО), привлекаемых для выполнения предмета заказа, и их профессионально-квалификационный состав (наличие квалификационного аттестата, лицензии, выданных в установленном порядке, если такие требуются в соответствии с законодательством) согласно указанной форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем:

| № п/п | Должность | Специализация в соответствии с аттестатом | Номер квалификационного аттестата, срок действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |

8. выписка из штатного расписания с указанием рабочих профессий по предмету закупки (без указания ФИО), согласно указанной форме. Данная информация подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем:

| № п/п | Наименование рабочих профессий | Количество единиц согласно штатному расписанию | Укомплектованность штатного расписания, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |

9. основные средства, в том числе специальное оборудование, машины и механизмы, обеспечивающие выполнение заказа и отвечающие требованиям безопасности, изложенным в Правилах по охране труда, использование прогрессивных технологий и другое. Данная информация предоставляется в виде таблицы и подписывается руководителем участника или уполномоченным им заместителем:

| № п/п | Основные средства, в том числе специальное оборудование, машины и механизмы | Документальное подтверждение наличия в собственности (инв. номер, в случае аренды № договора и срок действия). |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| .. |  |  |

10. сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности;

11. наличие заявления участника о соответствии требованиям, установленным законодательством и приглашением к участию в закупке из одного источника к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему выполнение работ (оказание услуг) по предмету закупки (лоту), отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, принятии условий приглашения к участию в закупке из одного источника, согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в приглашении к участию в закупке из одного источника, его предложении и протоколе выбора участника-победителя;

12. о наличии системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

13. о наличии системы менеджмента здоровья и безопасности труда при профессиональной деятельности (СТБ ISO 45001-2020), подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

14. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

15. учредительных документов в полной редакции;

16. обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения;

17. документов, подтверждающих полномочия лиц, представляющих интересы участника и подписывающих от его имени соответствующие документы;

18. о подтверждении возможности выполнения работ с рассрочкой платежей за выполненные работы –  40% объема выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ оплачивается подрядчику через 10 календарных дней (на 11 календарный день) после подписания акта выполненных работ, для выплаты подрядчиком заработной платы и отчислений на социальное страхование. Оплата оставшихся 60% выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляется через 29 календарных дней (на 30 календарный день) после подписания акта выполненных работ. По согласованию с Заказчиком допускается возможность авансирования выполняемых работ в размере до 30 процентов от стоимости объекта строительства с оплатой через 10 дней после заключения договора, но не более 50 процентов от стоимости приобретаемых подрядчиком материальных ресурсов на основании письменной заявки подрядчика;

19. о подтверждении предоставления гарантийного срока на выполненные работы в течение не менее 5 лет;

20. если срок действия аттестата, лицензии и иных документов, подтверждающих соответствующие данные участника, меньше срока, необходимого для выполнения работ, участник допускается к процедуре закупки в случае представления им обязательства об обращении в установленном порядке за продлением срока действия соответствующих документов или представления информации о том, что такое обращение осуществлено (наличие аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету заказа).

Предложение предоставляется на русском языке и должно охватывать выполнение работ, предусмотренных приглашением к участию в закупке из одного источника.

Стоимость работ должна включать транспортные расходы, в том числе расходы по страхованию в случае необходимости, все налоги, сборы и иные обязательные платежи. Все цены должны быть выражены в белорусских рублях, валюта платежей – белорусский рубль.

Стоимость остается действительной в течение всего срока действия предложения или либо любого периода продления, предложенного Заказчиком и принятого Участником.

Участник обязуется возместить ущерб, причинённый Заказчику в результате оказания и (или) неоказания услуг, а также в случае их ненадлежащего оказания в течение 10 дней с момента соответствующего требования Заказчика.

Договор строительного подряда будет заключен в течении 5 рабочих дней с момента выбора победителя в соответствии с проектом Договора, приведенным в Приложении 3.

Все предложения подаются в независимом порядке, и никоим образом не должны являть собой результат консультаций, связей или соглашений, или любых других действий с целью ограничения конкуренций. Предлагаемая стоимость и условия не подлежат разглашению среди любых других потенциальных или фактических Участников до момента подписания Договора.

Соответствующим образом заверенное заявление по данному факту должно быть включено в предложение Участника.

Вышеуказанное требование не исключает вариантов сотрудничества различных организаций при создании совместных предприятий, консорциумов, и т.п. структур и соглашений, имеющих целью подготовку одного общего предложения.

Все документы, имеющие отношение к настоящей процедуре закупки из одного источника и любая информация, которая будет иметь место в процессе проведения процедуры закупки должна принадлежать Заказчику и не должна передаваться третей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Участник должен заполнить соответствующее заявление о неразглашении информации, форма которого представлена в Приложении 2.

Срок действия предложений Участников должен составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней, начиная с 06 января 2026 года. Предложение имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям настоящего приглашения.

При необходимости, не позднее дня истечения срока действия предложения, Заказчик может просить Участника о продлении срока действия его предложения.

Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия его предложения в этом случае заканчивается в первоначально установленный срок.

Предложение должно быть представлено по адресу и в сроки, указанные в настоящем приглашении. В случае изменения сроков все Участники будут уведомлены.

Поступившие предложения регистрируются в порядке их поступления, о чем по требованию Участника может быть выдана соответствующая расписка.

Участник в праве вместе с основным предложением представить одно или несколько альтернативных предложений.

Участник, пожелавший предложить альтернативные предложения, обязан представить их по уменьшению степени важности.

Необходимо включить подробное описание и разъяснения преимуществ и недостатков предлагаемых альтернативных предложений по сравнению с основным предложением.

Заказчик рассмотрит предложенные альтернативные предложения, но по своему единственному усмотрению решит, какое из предложений (основное или альтернативное) будет выбрано для заключения Договора.

Заказчик примет к рассмотрению только одно альтернативное предложение. При наличии нескольких альтернативных предложений к рассмотрению будет принято альтернативное предложение с минимальной стоимостью и отвечающее всем требованиям Заказчика.

Все предложения, полученные после 11:00 06 января 2026 года, не подлежат вскрытию и будут возвращены соответствующим Участникам.

Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до 11:00 06 января 2026 года.

После истечения указанного срока не допускается внесение изменений по существу предложения, за исключением снижения стоимости предложения Участника в результате проведенных переговоров о снижении стоимости.

Если в процедуре закупки участвует хотя бы один участник-резидент Республики Беларусь, освобожденный от уплаты налога на добавленную стоимость, то сравнение предложений всех участников по критерию «цена предложения» производится без учета включенного в цену предложения налога на добавленную стоимость. В таком случае переговоры о снижении цен, представленных участниками предложений, так же проводятся без учета включенного в цену налога на добавленную стоимость.

Критерием оценки, в соответствии с которым определяется победитель закупки, является:

- «Общая цена договоров, соответствующих предмету закупки, исполненных участником за последние три года».

Удельный вес критерия «Общая цена договоров, соответствующих предмету закупки, исполненных участником за последние три года» принять равным 20 баллов и определять по следующей формуле:

Бучастн. = У × Кучастн/Кmax, где

Бучастн – количество баллов, присвоенных предложению участника в соответствии с критерием оценки; У – удельный вес, определенный для данного критерия (20);

Кучастн – общая цена предоставленного реестра исполненных договоров из предложения участника, допущенного к оценке и сравнению предложений;

Кmax – максимальное значение из общих цен реестров договоров из предложений участников, допущенных к оценке и сравнению предложений.

Участником предоставляется реестр исполненных договоров о выполнении сопоставимых (стоимостью не менее 50% предмета закупки (лота)) по цене работ, составляющих предмет закупки, исполненных участником за последние три года. Участники, созданные либо освоившие выполнение работ, оказание услуг в период менее трех лет с даты размещения (направления) приглашения для участия в процедуре закупки, представляют соответствующие документы за период их деятельности, содержащий в том числе сведения о заказчиках, предмете договора, сроках его исполнения и цене.

- «Цена предложения».

Удельный вес критерия «Цена предложения» принять равным 80  баллам и определять по следующей формуле:

Бучастн. = У × Sмин/Sучастн., где

Бучастн – количество баллов, присвоенных предложению участника в соответствии с критерием оценки;

У – удельный вес, определенный для данного критерия (80);

Sмин – минимальная цена предложения из предложений участников, допущенных к оценке и сравнению предложений;

Sучастн. – цена предложения участника, предложение которого оценивается.

Место участника определяется по сумме набранных баллов (с точностью два знака после запятой) путем сложения баллов по всем критериям. Максимальное количество баллов соответствует первому месту. Остальные места распределяются по мере убывания баллов.

В результате оценки и сравнения предложений каждому из участников присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участник, представивший предложение, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), предложение признается наиболее выгодным.

Если по критерию с наибольшим удельным весом порядковый номер 1 (первое место) присвоен предложениям нескольких участников, наиболее выгодным признается участник, предложению которого по критерию со  вторым после наибольшего удельного веса присвоен порядковый номер 1 (первое место).

О результатах выбора участника-победителя будет направлено соответствующее уведомление Участникам в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об этом.

Заказчик предлагает заполнить Договор Участнику, предложение которого будет признано наиболее выгодным в соответствии с критериями и способом оценки и сравнения, указанными в настоящем приглашении.

Участник процедуры из одного источника в соответствии с Приложением 1 «Форма предложения участника» к настоящему приглашению готовит оригинал предложения.

Все листы предложения Участника должны быть оформлены в соответствии с перечисленными требованиями к Участникам в машинописной форме, без исправлений, прошиты и пронумерованы. В случае невыполнения Участником процедуры закупки из одного источника требований настоящего пункта, предложение такого Участника подлежит отклонению.

Каждый документ, кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем Участника или уполномоченным им лицом. Участник должен предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих его интересы и подписывающих от его имени соответствующие документы, в оригинале или в виде заверенной копии, содержащейся в составе предложения.

В предложении не допускается наличие исправлений, вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных Участником процедуры закупки из одного источника. Такие исправления должны быть подписаны лицом или лицами, подписывающими предложение или уполномоченными на это.

Предложение Участник предоставляет с приложенным отдельно сопроводительным письмом о предоставлении предложения для процедуры закупки из одного источника и подтверждением принятия условий, выдвинутых организатором процедуры закупки из одного источника. Предложение должно быть запечатано Участниками в конверт, который должен содержать наименование Участника и название процедуры закупки из одного источника следующим образом: «На процедуру закупки из одного источника строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация существующего оборудования кондиционирования воздуха здания специализированного связи по проспекту Рокоссовского, 27 в г.Минске с применением энергоэффективных технологий»

Не вскрывать до 12:20 06 января 2026 года».

Куда: г. Минск, ул. Харьковская, 1.

Кому: Филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».

От: Наименование Участника.

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик (организатор, уполномоченная организация) не несет ответственности в случае вскрытия конверта раньше срока и (или) неучастия предложения в процедуре закупки из одного источника.

Предложение должно быть доставлено для вскрытия по адресу: г. Минск ул. Харьковская, 1 каб. 520 не позднее Даты подачи предложений, которая заканчивается в 11:00 06 января 2026 года.

Конверты с предложениями будут вскрыты комиссией в 12:20 06 января 2026 по следующему адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 1, кабинет 103.

При вскрытии конвертов объявляются полное наименование юридического лица, сведения о его организационно-правовой форме, фамилия, собственное имя и отчество физического лица, включая индивидуального предпринимателя, каждого участника, стоимости его предложения. Данные заносятся в протокол заседания комиссии.

Рассмотрению на соответствие требованиям настоящего приглашения подлежат предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов с предложениями.

Комиссия может просить Участников дать разъяснения по представленным ими предложениям.

Предложение Участника будет отклонено, если:

- оно не отвечает требованиям настоящего приглашения;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

- участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с требованиями настоящего приглашения;

- по истечении окончательного срока представления предложений участником представлено новое предложение. В этом случае отклоняются оба предложения;

- участник, выбранный подрядчиком (поставщиком, исполнителем), отказался подтвердить или не подтвердил свои данные.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Предложения, а Заказчик ни в коем случае не несет ответственности за эти расходы независимо от хода проведения и результатов закупки.

Заказчик вправе отменить процедуру закупки из одного источника на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.

В случае нарушения порядка проведения процедуры закупки из одного источника, Участник имеет право на обжалование порядка ее проведения в порядке, установленном действующим законодательством.

Дополнительная информация может быть получена у Заказчика - филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком»:

- техническая часть:

начальник ГОРК ЦРИОС – Молодкин Олег Федорович, тел.: 8(017) 390 62 82 факс 8(017) 390 63 43;

инженер по эксплуатации и ремонту оборудования ГОРК ЦРИОС - Шеремет Руслан Сергеевич, тел.: 8(017) 390 62 82 факс 8(017) 390 63 43;

инженер по вентиляции 1 категории ЦРИОС – Автухович Александр Адамович, тел.: 8(17) 361-60-67.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА

Наименование процедуры закупки из одного источника:

Процедура закупки из одного источника

строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту:

«Модернизация существующего оборудования кондиционирования воздуха здания специализированного связи по проспекту Рокоссовского, 27 в г.Минске с применением энергоэффективных технологий»

Для: Филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком»

220073, Минск, ул. Харьковская, 1

- Изучив Приглашение на закупку строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация существующего оборудования кондиционирования воздуха здания специализированного связи по проспекту Рокоссовского, 27 в г.Минске с применением энергоэффективных технологий» мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего приглашения на общую сумму ______(сумма цифрами и словами).

- Указанная выше общая сумма состоит из:

Лот № 1 – ______________ на сумму ______ (сумма цифрами).

- Мы подтверждаем, что настоящее Приложение является частью нашего предложения.

- Мы обязуемся выполнять условия данного предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной в качестве даты подачи предложений в соответствии с приглашением на закупку. Условия приглашения на закупку будут для нас обязательными до истечения указанного срока действия предложения.

- До подготовки и заключения Договора, настоящая форма представляет обязательный Договор между нами.

- Мы понимаем, что Вы имеете право не принять предложение меньшей стоимости или же любое другое полученное Вами предложение.

Наименование Участника	_______________________________________

Адрес Участника		_______________________________________

ФИО и должность		_______________________________________

Подпись			_______________________________________

Дата				_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

От имени ________________________ мы соглашаемся с тем, что вся информация, получаемая нами от Филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком», принимается с единственной целью подготовки предложения на процедуру закупки из одного источника строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация существующего оборудования кондиционирования воздуха здания специализированного связи по проспекту Рокоссовского, 27 в г.Минске с применением энергоэффективных технологий» и является информацией принадлежащей Филиалу «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» доверяемой нам, и не подлежит разглашению третьим лицам без согласия её правообладателя. Эта информация не должна использоваться нами или __________________ для каких-либо других целей, кроме подготовки предложения для Филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком», и она не будет опубликована или раскрыта какой-либо другой стороне.

Это обязательство не распространяется на информацию, которая опубликована или известна _____________ из любого другого источника, кроме Филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».

Наименование Участника	_______________________________________

Адрес Участника		_______________________________________

ФИО и должность		_______________________________________

Подпись			_______________________________________

Дата				_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ _______ 03-13/_____

г. Минск										                «__» _________ 20__г.

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» (зарегистрировано в качестве коммерческой организации решением Минского горисполкома от 22.07.2004 №1475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101007741), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» Белокурского Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 06.05.2023 г. № 660 и ___________________________________ (зарегистрировано в качестве коммерческой организации решением Минского горисполкома от __.__.____ № ____ в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________, действующего на основании доверенности от ____________________, оба в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения Договоров строительного подряда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. №1450 (далее – Правила), другими актами законодательства Республики Беларусь и результатами проведенной процедуры закупки из одного источника  (протокол от __.__.20__г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом настоящего Договора является выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «___________________________________________________» и возмездная передача их Заказчику.

  - Цель использования объекта: _______________________________________________________.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Неизменная Договорная (контрактная) цена составляет ________ (________________ руб. ______ коп.) BYN, в том числе НДС 20 % – _________ (________ руб. ______ коп.) BYN, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____________ (_____________ руб. ______ коп.) BYN, в том числе НДС 20 % – _____________ (________ руб. ______ коп.) BYN,

стоимость оборудования _____________ (________ руб. ______ коп.) BYN, в том числе НДС 20 % – _____________ (_______________________ руб. ______ коп.) BYN

  - Неизменная Договорная (контрактная) цена корректируется в случаях, предусмотренных Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553.

  - Финансирование работ по настоящему Договору производится за счет собственных средств.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик устанавливают следующие сроки выполнения работ по настоящему Договору:

начало производства работ –	«__» ____________ 20__г.

окончание работ – 		«__» ____________ 20__г.

  - Предусмотренные Договором сроки выполнения работ могут изменяться в случаях:

    - нарушения Заказчиком порядка расчетов или условий финансирования;

    - выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих Договорных обязательств;

    - приостановления выполнения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика.

  - Изменение сроков выполнения работ принимается по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными на то Сторонами, с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

  - Приостановление выполнения работ может осуществляться Сторонами по основаниям, предусмотренным законодательством и (или) настоящим Договором.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - передать Подрядчику по акту в срок не позднее 2 дней до начала производства работ утверждённую проектно-сметную документацию со штампом «К производству работ» в количестве двух комплектов (на бумажном/электронном носителе). Содержание и состав проектно-сметной документации должен соответствовать содержанию и составу проектно-сметной документации переданной Заказчику Проектировщиком;

    - приобретать на объект материалы, изделия и оборудование по Договоренности Сторон;

    - принять законченный строительством объект в эксплуатацию (работы, услугу) и оплатить их в соответствии с ценой, установленной настоящим Договором;

    - обеспечить непрерывное финансирование работ и своевременный расчет за них;

    - осуществлять контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ;

    - координировать работу Подрядчика;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами.

  - Заказчик имеет право:

    - посещать объект в течение всего периода производства работ и знакомиться с ходом их выполнения, соблюдая при этом правила техники безопасности;

    - требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, о намечаемых конкретных датах приемки объекта в эксплуатацию;

    - требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока;

    - знакомиться по ходу выполнения работ и их окончанию с документами, подтверждающими фактическую стоимость работ, до завершения расчетов за выполненные работы;

    - остановить выполнение работ в случае выявления нарушений технологии, применения некачественных материалов;

    - отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае выявления результата строительных работ ненадлежащего качества, который исключает возможность использования объекта для указанной в договоре цели и не может быть устранен Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от подрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора;

    - вносить в установленном порядке изменения в проектно-сметную документацию;

    - в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

  - Подрядчик обязуется:

    - исполнять условия Договора;

    - обеспечить надлежащее качество строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами в установленные настоящим Договором сроки с обязательным соблюдением всех экологических требований. Выполнение работ производится собственными силами Подрядчика;

    - устранять в период гарантийного срока выявленные дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;

    - хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные работы;

    - осуществлять ведение в процессе производства работ всей исполнительной документации и передать её Заказчику с последним актом сдачи-приемки работ и (или) по требованию Заказчика;

    - оформить соответствующую нормативным требованиям исполнительную документацию и передать ее Заказчику за 15 дней до сдачи объекта в эксплуатацию;

    - обеспечить объект (места выполнения работ) поверенными средствами измерений и контроля;

    - соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объектах Заказчика;

    - ежемесячно в срок до 24 числа месяца, предшествующего отчетному предоставлять Заказчику заявку по материалам, изделиям и оборудованию необходимых для производства работ. Приобрести и доставить на объект материалы, изделия, оборудование по согласованию Сторон;

    - обеспечить сохранность материалов, изделий, оборудования, конструкций, находящихся на строительной площадке, от даты начала работ до даты подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию;

    - правильно применять нормы и расценки при составлении актов сдачи – приемки выполненных строительных и иных монтажных работ согласно переданной ПСД со штампом «К производству работ»;

    - не позднее одного месяца с даты подписания акта приемочной комиссии возвратить на склад Заказчика не использованные при строительстве объекта материалы, переданные для производства работ, или с письменного разрешения Заказчика использовать их на другой его объект;

    - поддерживать чистоту в местах проведения работ. Своевременно осуществлять уборку рабочих мест. Обеспечить вывоз упаковки, тары от установленного оборудования с мест монтажа;

    - по согласованию с Заказчиком используя собственный транспорт, производить вывоз демонтируемого оборудования, металлоконструкций и кабельных изделий на указанные Заказчиком места складирования либо пункты приема металлов;

    - принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора;

    - компенсировать затраты за потребленную электроэнергию;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами;

    - при условии, что он является плательщиком НДС, при выставлении Заказчику НДС, в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещать на Портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь электронные счет-фактуры на предъявленный НДС;

    - самостоятельно осуществлять обращение с отходами в соответствии с требованиями природоохранного законодательства об обращении с отходами. Производителем и собственником отходов, образующихся в результате выполнения работ по настоящему Договору, является Подрядчик, за исключением случаев, указанных в п. 11.6. настоящего Договора.

    - предоставить заверенные копии титульного листа и приложения «Образующиеся отходы производства» собственной инструкции по обращению с отходами производства, иные документы по запросу территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

    - выполнять работы по настоящему Договору в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе обеспечивать охрану земель (почв) и объектов растительного мира, находящихся на территории проведения работ;

    - выполнить работы лично, привлечение субподрядных организаций возможно только по согласованию с Заказчиком.

    - провести инженерную подготовку объекта с раскладкой кабельной продукции по пролетам кабельной канализации с учетом следующих особенностей: длина медного кабеля – 50 метров и более, длина волоконно-оптического кабеля для наружной прокладки – 100 метров и более, длина волоконно-оптического кабеля для внутренней прокладки – 50 метров и более.

В случае невозможности разложить кабель так, чтобы остаток был более указанных длин, Подрядчик обязуется выкупить их по цене Заказчика. Приёмке на склад от Подрядчика остатков кабельной продукции подлежит только кабельная продукция, прошедшая входной контроль.

Основанием является соответствующее обращение Подрядчика на отпуск (реализацию) кабельной продукции с последующим оформлением товарно-транспортной (товарной) накладной.

  - Подрядчик вправе:

    - получать авансы на условиях, предусмотренных Договором;

    - применять необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Договора подряда;

    - выполнять работы, неучтенные в проектно-сметной документации и утвержденные госэкспертизой, но необходимые для дальнейшего производства работ, по письменному согласованию с Заказчиком.

    - назначить своих представителей для оформления актов сдачи – приемки выполненных строительных и иных монтажных работ, проверки соответствия используемых материалов, изделий, оборудования, конструкций и проектной документации.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - За расчетный период принимается календарный месяц.

  - Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы ведутся в порядке, установленном настоящим Договором и в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 1553, Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании нормативов расхода ресурсов на дату выпуска проектно-сметной документации с учетом прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь, а также корректирующих коэффициентов, учтенных в расчете стоимости работ в текущих ценах по объекту (приложение №1).

  - Заказчик может перечислять Подрядчику текущие и разовые (целевые) авансы на приобретение материалов, в случае приобретения их Подрядчиком, на основе письменных заявок.

  - Основанием для расчетов за выполненные работы служат подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, справки о стоимости выполненных работ утвержденной формы, предоставленные Подрядчиком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, рассчитанные в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. №1553. Заказчик возмещает Подрядчику расходы по налогам, платежам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ может включаться частично выполненный вид работ, предусмотренный графиком производства работ, при условии определения количества (объема) выполненной работы.

Прочие затраты и налоги рассчитываются и оплачиваются в соответствии с существующим законодательством Республики Беларусь.

  - Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком акты, справки заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, справке, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. Если в указанный срок Заказчик не рассмотрел, не оформил предъявленные ему документы о приемке выполненных работ или не дал мотивированный отказ от приемки таких работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

  - В соответствии с п. 3 ст. 673 Гражданского кодекса Республики Беларусь, Заказчик вправе ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), Подрядчика независимо от того, осуществлял ли Заказчик проверку результатов работы при ее принятии или нет.

  - Оплата выполненных работ производится с рассрочкой платежей за выполненные работы –  40% объема выполненных строительно-монтажных работ оплачивается Подрядчику через 10 календарных дней (на 11 календарный день) после подписания акта выполненных работ, для выплаты Подрядчиком заработной платы и отчислений на социальное страхование. Оплата оставшихся 60% выполненных строительно-монтажных работ осуществляется через 29 календарных дней (на 30 календарный день) после подписания акта выполненных работ. По согласованию с Заказчиком допускается возможность авансирования выполняемых работ в размере до 30 процентов от стоимости объекта строительства с оплатой через 10 дней после заключения Договора, но не более 50 процентов от стоимости приобретаемых Подрядчиком материальных ресурсов на основании письменной заявки Подрядчика.

  - Все расчеты производятся путем оформления платежных поручений Заказчиком.

  - Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную Договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

  - При срыве по вине Подрядчика, предусмотренного настоящим Договором срока выполнения строительных работ (окончания этапов, комплексов работ, услуг), приемки объекта в эксплуатацию – работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную Договором подряда дату их завершения.

  - Окончательная стоимость строительства формируется с учетом изменений и дополнений, вносимых в методику формирования стоимости строительства в связи с принятием новых нормативно-правовых актов. Изменения и дополнения в части, касающейся исполнения настоящего Договора, оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений с корректировкой (по необходимости) приложений к Договору.

  - В случае использования Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ электроэнергии Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику расходы по использованию электроэнергии в размере, установленном актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, путем исключения полученной суммы из стоимости выполненных Подрядчиком работ.

5.13. В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке формирования и использования денежных средств фондов развития строительной отрасли, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.07.2021 №259, формирование фондов развития строительной отрасли осуществляется за счет отчислений в размере 1 процента от стоимости строительных работ, выполненных подрядными организациями с отображением в формах с-2б и с-3а отдельной строкой.

5.13.1. Заказчики ежемесячно не позднее:

30-го числа месяца, следующего за отчетным, производят перечисление на соответствующий текущий (расчетный) банковский счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску: BY81AKBB36029710100020000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 100621571, назначение платежа 05331 "Средства внебюджетных фондов развития строительной отрасли" денежные средств в размере 1 процента от стоимости строительных работ, выполненных подрядными организациями собственными силами в отчетном месяце, с учетом выплаченных им текущих и целевых авансов;

5-го числа второго месяца, следующего за отчетным, представляют подрядным организациям копии платежных поручений на перечисление денежных средств в соответствие с абзацем вторым пункта 5.13.1. (Для объектов, в которых сметной документацией предусмотрено отчисление 1% от стоимости строительства на формирование фондов развития строительной отрасли).

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими принятых на себя обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и не исполнения своих обязательств по Договору.

  - Стороны могут по взаимному согласию внести изменения и дополнения в Договор, которые имеют юридическую силу в случае их письменного оформления и подписания обеими Сторонами в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п.п. 62-66 Правил.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных п. 67 Правил.

  - Оформление расторжения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 68-69 Правил.

  - Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, в соответствии с п. 70 Правил.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается 5 (пять) лет.

  - Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик несет в соответствии с законодательством Республики Беларусь материальную ответственность за качество выполненных работ и обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в гарантийный период.

  - При выявлении результатов строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный ремонт составляется Заказчиком и (или) иным правообладателем без участия Подрядчика и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

  - Сроки устранения дефектов устанавливаются актом, но не более 14 дней с момента его подписания.

  - Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.

  - Подрядчик не несет ответственности за выявленные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что данные дефекты произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения третьими лицами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает пеню в действующих ценах Подрядчику в следующих случаях и размерах:

    - за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ. Уплата пени осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

    - за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% не перечисленной суммы. Уплата пени осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

    - за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых Договором возложена на Заказчика - 0,2 % стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения. Уплата пени осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и уплачивает пеню в действующих ценах Заказчику в следующих случаях и размерах:

    - за нарушение установленных в Договоре, в том числе в графике производства работ, сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости этих работ;

    - за превышение по своей вине установленных Договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ) - 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта (результата строительных работ).

    - за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока, но не более стоимости этих работ.

    - за несвоевременный возврат материалов на склад Заказчика, согласно п.4.3.12 - 0,1% стоимости невозвращенных материалов за каждый день просрочки.

  - За некачественную, неполную или несвоевременно переданную исполнительную документацию Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 базовых величин.

  - В случае выявления завышений объемов выполненных строительно-монтажных работ и (или) использованных материальных ресурсов, Подрядчик возмещает Заказчику размер таких завышений, а также уплачивает неустойку (штраф) в трехкратном размере вышеуказанных завышений.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности возместить убытки, понесенные другой Стороной в результате несоблюдения ими условий Договора.

  - Сторона, нарушившая обязательство по настоящему Договору возмещает другой Стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения Договора, непокрытые пеней.

  - Ответственность за включенные в акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости материалов, изделий и конструкций, не нашедших отражение в бухучете Подрядчика, несет Подрядчик в одностороннем порядке.

  - Подрядчик несет ответственность за:

    - Отступление от проектных решений, не согласованных с Заказчиком, завышение объемов выполненных работ;

    - Завышение применяемых в сметах и расшифровках расценок;

    - Правильность и достоверность расчетов, количество и стоимость выполняемых работ, применяемых расценок, материальных ресурсов и норм списания, расчетов налогов и отчислений, включаемых в акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, справки о стоимости выполненных работ, в том числе затрат, предъявляемых к оплате.

    - Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.

    - Соблюдение чистоты и порядка на территории, где проводятся работы, в бытовых и складских помещениях.

  - В случае привлечения Подрядчиком, для выполнения работ по настоящему Договору, субподрядной организации без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости настоящего Договора за каждый факт такого привлечения.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после вступления настоящего Договора в силу.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, возникшие на территории Республики Беларусь, на которые Стороны не могут оказать влияния, такие как: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган) пожар, забастовка, боевые действия, гражданские волнения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

  - Стороны обязуются в течение трех рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору уведомить друг друга в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой. Уведомление должно быть сделано также в случае устранения препятствий.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 2 месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без обязанности возмещения возможных убытков другой Стороны.

- АВТОРСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

  - Проведение авторского надзора осуществляется в соответствии с Правилами.

  - Для осуществления технического надзора за строительством объекта Заказчик назначает своего представителя или привлекает специализированную организацию, с письменным уведомлением Подрядчика.

  - Представители Заказчика и Подрядчика оформляют справки о выполнении работ, о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, оборудования, проектной документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

  - Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ немедленно выслать письменное предписание Подрядчику об устранении дефектов. При необходимости Заказчик может приостановить выполнение работ.

  - Подрядчик назначает ответственного за строительство объекта (работ, услуг) и уведомляет об этом Заказчика в письменной форме не позднее трех рабочих дней до их начала.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

  - Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие из настоящего Договора, были урегулированы в порядке претензионного урегулирования споров (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Сторона, получившая письменное предложение о добровольном порядке урегулировании спора, обязуется в течение 20 (двадцати) дней с момента его получения, рассмотреть и дать письменный ответ другой Стороне.

В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам в предусмотренном в настоящем пункте порядке, указанные вопросы подлежат рассмотрению в Экономическом суде города Минска в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному у каждой из Сторон.

  - Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с требованием действующего законодательства Республики Беларусь.

  - Лом и отходы черных и цветных металлов, а также вторичные материальные ресурсы, образующиеся в результате выполнения работ по настоящему Договору, определяются актом и являются собственностью Заказчика.

  - Копия протокола о результатах его проведения являются неотъемлемой частью Договора.

  - Уступка требования к РУП «Белтелеком» допускается только с согласия РУП «Белтелеком» в лице генерального директора или заместителя генерального директора.

Приложения к Договору:

- Расчет стоимости работ в текущих ценах.

- Приказ на ответственного за выполнение работ.

- График производства работ.

- График платежей по объекту.

- Копия доверенности Заказчика.

- Копия доверенности Подрядчика.

- Копия протокола о результатах проведения закупки из одного источника.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| РУП «Белтелеком» 220030 г. Минск, ул. Энгельса, 6 филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» 220073 г. Минск, ул. Харьковская,1 счёт: № BY48 AKBB 3012 3653 2001 9550 0000, BIC: AKBBBY2X, в ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Минск, пр. Дзержинского, 18 УНП 102302797, ОКПО 37376608.5002 Тел. ___________, факс ___________ |  |

| Директор ____________________Белокурский Э.А. | _________________________ |
| --- | --- |

м.п.							м.п.

Приложение № 3

к Договору строительного подряда

№ ________ 03-13/___

от «__» ____________ 20__

График производства работ на объекте:

__________________________________________________________________________________________.

| № п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость с учетом прогнозного индекса, рублей / количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по месяцам |  |  |
|  |  |  |  |  | ______ 20__ | ______ 20__ | ______ 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по Договорной (контрактной) цене ____________________________ руб.

в том числе НДС ____________________________ руб.

Подрядчик: 							Заказчик:

______________________________				Директор

______________________________				______________ Белокурский Э.А.

м.п.								м.п.

«__» __________ 20__г. 					«__» __________ 20__г.

Приложение № 4

к Договору строительного подряда

№ ________ 03-13/___

от «__» ____________ 20__

График платежей по объекту:

_______________________________________________________________________________________.

| № п/п | Месяцы строительства | Стоимость работ, рублей | Сумма платежей, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | аванс |  | отработка аванса | плата за выполненные работы | общая сумма денежных средств |
|  |  |  | текущий | целевой | целевой |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ______ 20__ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ______ 20__ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ______ 20__ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик: 							Заказчик:

______________________________				Директор

______________________________				______________ Белокурский Э.А.

м.п.								м.п.

«__» __________ 20__г. 					«__» __________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СВОДНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ