КОНКУРСНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

  - Сведения об организации/заказчике: Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком», 220073 г. Минск, ул.Харьковская,1.

  - Филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» (далее - Заказчик) принял решение о закупке строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВОЛС потребителям в г. Минске, 14.18 этап» (далее – работа) и приглашает правомочных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Участники) принять участие в конкурсе с применением процедуры переговоров по снижению цены предложений участников (далее - конкурс) и подготовить соответствующим образом оформленное Конкурсное предложение.

Объем строительства составляет: 132 598,65 руб. (сто тридцать две тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 65 копеек) BYN, в т.ч. НДС 20% 22 099,78 руб. (двадцать две тысячи девяносто девять рублей 78 копеек) BYN,

материалы Заказчика (на 01.08.2024г) – 9 998,48 руб. (девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 48 копеек) BYN,

транспорт и зср. материалов Заказчика – 531,92 руб. (пятьсот тридцать один рубль 92 копейки) BYN.

Все цены должны быть выражены в белорусских рублях, валюта платежей – белорусский рубль.

  - Конкурсное предложение предоставляется на русском языке и должно охватывать выполнение работ, предусмотренных настоящими конкурсными документами.

  - Выигравший Участник (далее – Подрядчик) должен осуществлять выполнение работ в период с 21.10.2024г. по 20.12.2024г.

При несоответствии объемов и требований к выполняемой работе предложение не будет принято к рассмотрению.

Стоимость работ должна включать транспортные расходы, в том числе расходы по страхованию в случае необходимости, все налоги, сборы и иные обязательные платежи.

  - Оплата выполненных работ производится с рассрочкой платежей за выполненные работы –  40% объема выполненных строительно-монтажных работ оплачивается подрядчику через 10 календарных дней (на 11 календарный день) после подписания акта выполненных работ, для выплаты подрядчиком заработной платы и отчислений на социальное страхование. Оплата оставшихся 60% выполненных строительно-монтажных работ осуществляется через 29 календарных дней (на 30 календарный день) после подписания акта выполненных работ. По согласованию с Заказчиком допускается возможность авансирования выполняемых работ в размере до 30 процентов от стоимости объекта строительства с оплатой через 10 дней после заключения договора, но не более 50 процентов от стоимости приобретаемых подрядчиком материальных ресурсов на основании письменной заявки подрядчика.

Источник финансирования закупки: собственные средства филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком».

  - Датой подачи Конкурсных предложений является 07.10.2024г. с 10:00 до 11:00.

  - Конкурсные предложения должны быть доставлены для вскрытия по адресу: 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1 каб.609, время работы понедельник-четверг с 08:30-13:00, 13:45-17:30, пятница с 08:30-13:00, 13:45-16:15, не позднее даты подачи Конкурсных предложений, которая заканчивается в 11:00 07.10.2024г.

  - Срок действия Конкурсных предложений должен составлять не менее 90 (девяносто) календарных дней начиная со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

  - Участником конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а также в случаях, установленных в части седьмой п. 2.5. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника конкурса, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурсе участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в конкурсе производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).

  - Обязательным условием является представление Участником оригиналов и (или) заверенных копий следующих документов и сведений:

    - аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету заказа, выданного в случаях и порядке, установленных законодательством;

    - подтверждение наличия сотрудников участника, привлекаемых для выполнения предмета заказа, имеющих квалификационный аттестат, выданный в установленном порядке;

    - выписку из штатного расписания с указанием рабочих профессий по предмету закупки;

    - о наличии у участника опыта в выполнении аналогичных предмету закупки работ, сопоставимых по виду и объему, а также деловой репутации участника (отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договорами за последние три года (участники, созданные либо освоившие выполнение работ, оказание услуг в период менее трех лет с даты размещения (направления) приглашения для участия в переговорах, представляют соответствующие документы за период их деятельности)). Отрицательным опытом реализации проекта, отрицательной деловой репутацией участника, которые могут служить поводом для отклонения предложения участника являются расторгнутые заказчиком договоры, отказы (уклонения) участника от заключения договора по результатам проходивших с заказчиком переговоров, действующие претензии со стороны заказчика по ненадлежащему исполнению договорных обязательств в части, касающейся качества товара (работ, услуг) и/или сроков поставки (выполнения, оказания) товара (работ, услуг) аналогичных предмету закупки, наличие неисполненных (неоплаченных) исполнительных документов у заказчика, выданных в отношении участника (судебных приказов, исполнительных листов, исполнительных надписей нотариусов), включение участника в Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок (www.icetrade.by), а также в Реестры недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и недобросовестных участников государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан;

    - о производственно-техническом потенциале участника (наличие в собственности участников требуемых основных средств, в том числе специального оборудования (машин и механизмов), их состояние (предоставление заявления, подписанного руководителем участника о рабочем состоянии требуемых машин и механизмов), использование прогрессивных технологий и другое), а также подтверждение возможности выполнения измерения кабелей собственной лабораторией подрядчика и/или заказчика, аккредитованной на соответствующие виды измерений в системе аккредитации испытательных лабораторий Республики Беларусь (копию аттестата аккредитованной испытательной лаборатории на измерение ВОК, с приложениями);

    - о способности участника выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ и привлекаемых для их выполнения субподрядчиках (в случае необходимости выполнения непрофильных видов работ). В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения непрофильных видов работ, участник обязан представить в своем предложении заверенные копии договоров строительного субподряда (допускается предоставление предварительных договоров);

    - о наличии системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

    - о наличии в случаях, установленных законодательством, декларации о соответствии или сертификата соответствия товаров (работ, услуг);

    - о наличии системы менеджмента здоровья и безопасности труда при профессиональной деятельности (СТБ ISO 45001-2020), подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

    - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

    - сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности;

    - учредительных документов в полной редакции;

    - сопроводительное письмо, подтверждающее принятие условий, выдвинутых Заказчиком конкурса, и согласие участника на подписание договора, а также содержащее сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней;

    - обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения;

    - бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках (выписку из книги учета доходов и расходов – для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату текущего года (при её составлении)

    - аудиторское заключение, составленное по результатам аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов и расходов - для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) за последний год (при обязательности проведения аудита);

    - документов, подтверждающих полномочия лиц, представляющих интересы участника и подписывающих от его имени соответствующие документы;

    - о подтверждении возможности выполнения работ с рассрочкой платежей за выполненные работы –  40% объема выполненных строительно-монтажных работ оплачивается подрядчику через 10 календарных дней (на 11 календарный день) после подписания акта выполненных работ, для выплаты подрядчиком заработной платы и отчислений на социальное страхование. Оплата оставшихся 60% выполненных строительно-монтажных работ осуществляется через 29 календарных дней (на 30 календарный день) после подписания акта выполненных работ. По согласованию с Заказчиком допускается возможность авансирования выполняемых работ в размере до 30 процентов от стоимости объекта строительства с оплатой через 10 дней после заключения договора, но не более 50 процентов от стоимости приобретаемых подрядчиком материальных ресурсов на основании письменной заявки подрядчика;

    - о подтверждении предоставления гарантийного срока на выполненные работы в течение не менее 5 лет.

    - о стране происхождения предлагаемой Участником работы.

  - Для участия в конкурсе Участник обязан представить конкурсное обеспечение в виде поручительства, залога или банковской гарантии (в форме Приложения 5) (оригинал), в размере 3 % (трех процентов) от стоимости конкурсного предложения сроком действия не менее 90 (девяноста) дней с 07.10.2024г.

Обеспечение перечисляется участниками не позднее установленных организатором переговоров даты и времени подачи предложений для переговоров.

В случае предоставления банковской гарантии, оригинал такой гарантии должен быть приложен к предложению для переговоров Участника в качестве отдельного документа, а копия должна содержаться в составе предложения для переговоров Участника.

В случае предоставления платежного поручения о перечисления организатору переговоров денежных средств, оригинал либо копия такого платежного поручения должна содержаться в составе предложения для переговоров Участника.

    - В случае, если в качестве способа обеспечения предложения для переговоров участник перечисляет организатору переговоров денежные средства, такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Бенефициар: Филиал «Минская городская телефонная сеть»

Субсчёт № BY48 AKBB 3012 3653 2001 9550 0000

в ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC: AKBBBY2X

УНП 102302797, ОКПО 37376608.5002

В платежном поручении должно быть указано следующее назначение платежа: «Обеспечение предложения на конкурс на закупку строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВОЛС потребителям в г. Минске, 14.18 этап».

Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения предложения для переговоров, не являются коммерческим займом и проценты за пользование такими денежными средствами не начисляются

  - Конкурсное предложение Участника, не содержащее документов и сведений, о которых указано в настоящих Конкурсных документах, будет отклонено от дальнейшего рассмотрения.

  - Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Конкурсного предложения, а Заказчик ни в коем случае не несет ответственности за эти расходы независимо от хода проведения и результатов конкурса.

  - Конкурсные документы на русском языке могут быть получены заинтересованными Участниками на безвозмездной основе 01.10.2024г. с 11:00 на основании оригинала заявки, предоставленной участником по адресу: 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1 каб.609, время работы понедельник-четверг с 08:30-13:00, 13:45-17:30, пятница с 08:30-13:00, 13:45-16:15, на электронный носитель или электронную почту (указывается в заявке). Предоставить конкурсное предложение может Участник, получивший конкурсные документы. Иные предложения не будут допущены к процедуре вскрытия конкурсных предложений. Конкурсные документы можно получить также в виде заказного почтового отправления, при этом филиал «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» не несет ответственности за задержки в доставке или неполучение документов, если таковые будут иметь место.

  - Процедура вскрытия конкурсных предложений будет проводиться в присутствии полномочных представителей Участников, пожелавших посетить это мероприятие, в 14:40 07.10.2024г по адресу: 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1, кабинет 103.

  - Процедура переговоров по снижению стоимости предложений участников будет проводиться в присутствии полномочных представителей Участников, пожелавших посетить это мероприятие, в 14:40 10.10.2024г по адресу: 220073 г. Минск, ул. Харьковская, 1, кабинет 103.

  - Дополнительная информация может быть получена у Заказчика:

Ведущий инженер ОКС

Житко Светлана Ивановна тел. 8 (017) 359 46 43 факс 8 (017) 359 46 44

Адрес электронной почты: okstender@mail.mgts.by

Начальник ОКС

Рудой Андрей Валентинович тел. 8 (017) 359 46 40 факс 8 (017) 359 46 44